## Slide 2: Strategia informatyzacji Politechniki Warszawskiej do 2020 roku
dr hab. inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki prof. PW

## Slide 3: Diagnoza – stan przed realizacją projektu
Uczelnia jako federacja wydziałów, tak w sferze zarządzania, jak i w sferze usług informatycznych
rozproszenie zasobów, środków finansowych, a zwłaszcza kompetencji
brak spójnej koncepcji usług informatycznych
integrujący impuls – wymagania POL-on
wielki potencjał wiedzy, umiejętności, kompetencji

## Slide 4: Założenia projektu
nie ma zamiarów zbyt ambitnych (czytaj też – zbyt kosztownych) wobec aspiracji Politechniki Warszawskiej
centralizacja
spójność i kompleksowość
consensus

## Slide 5: Założenia dotyczące potrzeb różnych grup interesariuszy
Obsługa badań i dydaktyki w obszarach:
dydaktyki;
badań naukowych, innowacji i komercjalizacji wyników badań;
współpracy z otoczeniem gospodarczym i administracyjnym;
Obsługa zarządzania uczelnią w obszarach:
administracji, w tym kadr, płac, finansów;
ewidencji pracowników administracji oraz pracowników naukowo-dydaktycznych;
ewidencji studentów i doktorantów;
ewidencji projektów badawczych i naukowych.

## Slide 6: Główne wyzwania w realizacji projektu
przełamanie federalizmu uczelni
przekonanie użytkowników i decydentów
zdobycie finansowania
nabranie wiary we własne siły

## Slide 7: Osiągnięte rezultaty
2013 - powołanie wspólnego Centrum Informatyzacji
2014 – uruchomienie centralnego service-desk
2014 - opracowanie strategii informatyzacji
2015 - wdrożenie SAP (kadry, finanse, hurtownia, BI)
2015 - wdrożenie Centralnego Modułu USOS
2015 - wdrożenie REPOzytorium dorobku naukowego
2015 – wdrożenie poczty studenckiej „w chmurze”
2016 – (plany) technologia SAP HANA
2017 – (w toku) trzy doktoraty

## Slide 8: Osiągnięte rezultaty 2

## Slide 9: Podpowiedzi dla innych uczelni
uczelnia jest korporacją, ale inną niż klasycznie biznesowe
zarządzanie dużymi projektami wdrożeń informatycznych w uczelni wymaga dopasowania metodyk zarządzania projektami
pozycja użytkowników jest tak silna, że konieczne jest wcześniejsze przekonanie ich do projektów

## Slide 10: Podsumowanie
Usługi informacyjne | Usługi wielokanałowego dostępu, w tym personalizacji |  |  | Usługi sprawozdawcze, w tym do POL-on |  |  | 
 | Usługi informacyjne portalu pracowniczego |  |  |  |  |  | 
 | Usługi komunikacyjne (praca grupowa) |  |  |  |  |  | 
Zarządzanie wiedzą | Business Intelligence |  |  |  |  |  | 
 | Hurtownia danych |  |  |  |  |  | 
 | Laboratoria wirtualne | Współpraca z otoczeniem | Zarządzanie projektami |  | USOS | Szyna PI | SAP ERP
 | Obliczenia wielkoskalowe | Dystrybucja treści | Systemy wydziałowe |  | REPO |  | 
Bezp. | Usługi zarządzania tożsamością i dostępem |  |  |  |  |  | 
 | Usługi bezpieczeństwa informacji, w tym dostępność oraz integralność danych |  |  |  |  |  | 
Platforma | Platforma SAP HANA |  |  |  |  |  | 
 | Ośrodek podstawowy oraz zapasowy |  |  |  |  |  | 
 | Usługi w sieciach LAN, WAN, Wi-Fi |  |  |  |  |  |