## Slide 2: Zbudowanie zintegrowanego systemu pozyskiwania i dystrybucji energii pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych na terenie kampusu 600-lecia odnowienia uniwersytetu jagiellońskiego

## Slide 3: Założenia projektu
Zbudowanie zintegrowanego z obiektami Kampusu systemu pozyskania energii elektrycznej o mocy 272kWp z energii słonecznej
Wspomaganie procesu przygotowania ciepłej wody użytkowej za pośrednictwem systemu solarnego
Modernizacja oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego – zastąpienie oświetlenia tradycyjnego oświetleniem w technologii LED z autonomicznym systemem redukcji mocy

## Slide 4: Założenia dotyczące potrzeb różnych grup interesariuszy
Kadra naukowa i studenci – pozyskanie miejsca dla obserwacji i badania efektywności wykorzystania energii odnawialnych
Kierownictwo wydziałów i administracja Kampusu – obniżenie kosztów eksploatacji obiektów dydaktyczno-badawczych

## Slide 5: Harmonogram projektu
2010 – 2012 - analiza potrzeb i możliwości efektywnego wykorzystania odnawialnych źródeł energii w budynkach Kampusu
2012 – 2013 - studium wykonalności i program funkcjonalno-użytkowy projektu
Kwiecień 2013 - pozyskanie środków
Maj 2014 - wykonanie dokumentacji projektowej
Czerwiec 2014 – maj 2015 - realizacja projektu

## Slide 6: Osiągnięte rezultaty
Efekt finansowy – rachunki za energię elektryczną zostały obniżone o około 8% w skali rocznej
Efekt materialny – pozyskano nowe instalacje do badań i obserwacji;
- przez pierwszych 6 miesięcy od uruchomienia instalacji zaoszczędzono ponad 156 ton CO₂
Efekt wizerunkowy – Uniwersytet Jagielloński postrzegany jako wiodąca w regionie instytucja innowacyjna dbająca o środowisko

## Slide 7: Podpowiedzi dla innych uczelni
Przeprowadzić pogłębioną analizę potrzeb i możliwości efektywnego wykorzystania odnawialnych źródeł energii w odniesieniu do konkretnych obiektów
Poszukiwać najnowszych innowacyjnych rozwiązań
W procesie decyzyjnym nie sugerować się tylko niską ceną proponowanych na rynku rozwiązań

## Slide 8: Podsumowanie
Zrealizowana inwestycja jest bazowym etapem podejmowanych przez Uniwersytet Jagielloński działań na rzecz zwiększenia udziału energii ze źródeł odnawialnych w bilansie energetycznym regionu i ochrony środowiska naturalnego